**Capstone 3조 구현 계획표**

기간 : 20. 05. 25(월) ~ 20. 06. 26(금) (총 5주)

조장 : 조준경

조원 : 김나경, 서은우, 박형준, 오정훈

**오정훈 : (AI \_ 이미지 인식)**

|  |  |
| --- | --- |
| 기간 | 할 일 |
| 05. 25 ~ 05. 31 | 이미지딥러닝 ( 제품추가, 및 예외처리) |
| 06. 01 ~ 06. 07 | 이미지데이터셋 추가 및 모델링 |
| 06. 08 ~ 06. 14 | 모델 정확도 향상 및 웹 서포트 |
| 06. 15 ~ 06. 21 | 웹 서포트 |
| 06. 22 ~ 06. 26 | 디버깅 |

**김나경 : (AI \_ 클러스터링 및 크롤링)**

|  |  |
| --- | --- |
| 기간 | 할 일 |
| 05. 25 ~ 05. 31 | 한글 형태소 5가지 맛 분류 할 방법 찾기 + 기존 맛 분류 정확도 향상 |
| 06. 01 ~ 06. 07 | 데이터 셋, 모델 만들기 |
| 06. 08 ~ 06. 14 | flask 서버 올리고 정확도 테스트 |
| 06. 15 ~ 06. 21 | 정확도 향상 |
| 06. 22 ~ 06. 26 | 디버깅 |

**조준경 : (APP)**

|  |  |
| --- | --- |
| 기간 | 할 일 |
| 05. 25 ~ 05. 31 | 위치정보 가져오기 ,랭킹 페이지 구현, 회원가입 폼 수정 |
| 06. 01 ~ 06. 07 | 리뷰 수정(맛 레벨 작성) , 유저 페이지 구현 |
| 06. 08 ~ 06. 14 | 맛 페이지 구현, 제품 큐레이션 구현 |
| 06. 15 ~ 06. 21 | 번역 서비스 구현, ui 개선, 디버깅 |
| 06. 22 ~ 06. 26 | ui 개선, 디버깅 |

**서은우 : (WEB)**

|  |  |
| --- | --- |
| 기간 | 할 일 |
| 05. 25 ~ 05. 31 | 마이페이지, 제품 검색시 제품과 사용자 정보 비교, 리뷰 crud 구현 |
| 06. 01 ~ 06. 07 | 데이터 판매 구매, 결제 구현 |
| 06. 08 ~ 06. 14 | 데이터 판매 차트, 데이터 다운로드 구현 |
| 06. 15 ~ 06. 21 | ui 개선, 디버깅 |
| 06. 22 ~ 06. 26 | ui 개선, 디버깅 |

**박형준 : (DB & SERVER)**

|  |  |
| --- | --- |
| 기간 | 할 일 |
| 05. 25 ~ 05. 31 | 웹 & 앱 API 작업 |
| 06. 01 ~ 06. 07 | 데이터 판매 데이터 셋 작업 |
| 06. 08 ~ 06. 14 | 데이터 판매 API 작업 |
| 06. 15 ~ 06. 21 | 웹 부가 서비스 API 작업 |
| 06. 22 ~ 06. 26 | 디버깅 |